Voici le rapport d'audit complet mis à jour, comparé au précédent.

---

# AUDIT COMPLET — EDUAI Learning (Mise à jour)

## RÉSUMÉ

Le précédent audit notait le projet à **4.5/10**. Le code actuel présente des **régressions** (bugs de comparaison de rôles non corrigés dans 5 fichiers) et des **nouvelles failles** identifiées. Le backend fait désormais **282 routes** (vs 130+ avant).

---

## 1. ARCHITECTURE — Note : 4/10 (inchangé)

### Bugs critiques restants

| Fichier | Ligne | Bug | Sévérité |

|---------|:-----:|-----|:--------:|

| `app/db/__init__.py` | 65 | `ClassRoom = ClassroomEnrollment` — mauvaise classe aliasée, probable copy-paste bug | CRITIQUE |

| `app/auth.py` | 189 | `User` utilisé en annotation de type sans être importé au niveau module — `NameError` | CRITIQUE |

| `app/db/session.py` | 12 | `db_url.replace("sqlite:///", "sqlite:///")` — remplacement identique, code mort | CRITIQUE |

| `app/db/session.py` | 8 vs `config.py:67` | Fallback SQLite contradictoire — le validateur rejette l'URL vide, le fallback est inatteignable | HAUT |

| `app/models.py` | 29 | `from sqlalchemy.dialects.postgresql import UUID` — crash si utilisé avec SQLite | HAUT |

| `app/models.py` | 1054, 1080, 1100, 1118, 1135, 1159 | 8 colonnes sans `ForeignKey` (QuizAttempt, QuizAnswer, Note, Bookmark, LessonProgress, Certificate) | HAUT |

| `app/config.py` | 62 | `jwt_secret` régénéré à chaque redémarrage en dev — invalide tous les tokens existants | MOYEN |

| `app/models_lms.py` | 84+ (×16) | `datetime.utcnow` déprécié depuis Python 3.12 — utilisé 16 fois | HAUT |

| `app/routers/admin.py` | 255 | `NameError: new_password` non défini dans `reset_user_password` | CRITIQUE |

| `app/routers/admin.py` | 1830 | `NameError: SchoolType` non importé dans `duplicate_trial_content` | CRITIQUE |

| `app/routers/pedagogical_lead.py` | 106 | `NameError: school_id` non défini dans le scope de `review_local` | CRITIQUE |

### Bugs de comparaison de rôles (récurrence — NON corrigés depuis le dernier audit)

| Fichier | Ligne | Comparaison | Problème |

|---------|:-----:|-------------|----------|

| `admin_courses.py` | 219, 240, 713 | `"SUPER_ADMIN"` (majuscule) | `get_user_role()` retourne `"super_admin"` — **échoue toujours** |

| `admin_lessons.py` | 20 | `"SUPER_ADMIN"` | Idem |

| `admin_quizzes.py` | 66 | `"SUPER_ADMIN"` | Idem |

| `learner.py` | 238, 340 | `"SUPER_ADMIN"` | Idem |

| `admin.py` | 767 | `"SUPER_ADMIN"` | Incohérent avec `_is_super()` |

| `lms.py` | 206, 229, 361 | `"student"` (string) vs enum | Comparaison string contre enum — ne matche jamais |

---

## 2. SÉCURITÉ — Note : 3/10 (dégradé)

### Nouvelles failles identifiées

| Fichier | Ligne | Faille | Sévérité |

|---------|:-----:|--------|:--------:|

| `routers/admin.py` | 263-306 | `create_user` — aucun admin ne vérifie le rôle assigné. Un `admin_school` peut créer un `super_admin` | CRITIQUE |

| `routers/users.py` | 113 | `update_user` — un enseignant peut promouvoir un utilisateur en `super_admin` | CRITIQUE |

| `routers/media.py` | 147-159 | Path traversal dans `delete_file` — pas de `normpath` sur le chemin | HAUT |

| `routers/subscriptions.py` | 44 | Open redirect via `success_url` contrôlé par l'utilisateur | HAUT |

| `routers/subscriptions.py` | 282 | URL par défaut `localhost:5432` (port PostgreSQL, pas frontend) | MOYEN |

| `routers/ai.py` | 598-601 | IDOR — enregistrer des messages dans n'importe quelle conversation | HAUT |

| `routers/courses.py` | 309-366 | Aucune vérification de paiement pour les achats de cours | HAUT |

| `routers/lms.py` | 336-353 | Suppression d'inscription sans vérification `school_id` | MOYEN |

| `routers/logs.py` | 62-113 | Logs d'audit sans filtrage par école | MOYEN |

| `main.py` | 158 | CSP inclut `'unsafe-inline'` ET `'unsafe-eval'` — annule la protection XSS | HAUT |

| `main.py` | 85-86 | `TESTING=true` désactive TOUT le rate limiting | HAUT |

| `Dockerfile` (backend) | — | Pas de `USER` non-root — conteneur tourne en root | HAUT |

| `routers/conversations.py` | 249, 277 | Token JWT dans l'URL (query parameter) pour export | MOYEN |

| Seed scripts (16 fichiers) | divers | Mots de passe hardcodés `"admin123"`, `"password123"` | CRITIQUE |

| `media_service.py` | 39-40 | Credentials MinIO par défaut `"minioadmin"` | MOYEN |

### Taux de couverture rate limiting

| Endpoint | Rate limité ? |

|----------|:-------------:|

| `/auth/login` | OUI (10/60s) |

| `/auth/register` | OUI (5/60s) |

| `/auth/register-trial-teacher` | NON |

| `/api/ai/*` | OUI (30/60s) |

| `/api/wallet/*` | NON |

| `/api/payments/*` | NON |

| `/api/admin/*` | NON |

| `/api/subscriptions/*` | NON |

### Multi-tenant isolations manquantes

| Endpoint | Problème |

|----------|----------|

| `GET /admin/schools` | Pas de filtrage par école — tout admin voit toutes les écoles |

| `GET /admin/analytics/enrollments` | Pas de filtrage par école |

| `GET /admin/analytics/api-costs` | Pas de filtrage par école |

| `GET /admin/audit-logs` | Pas de filtrage par école |

---

## 3. PERFORMANCES — Note : 3/10 (inchangé)

| Problème | Détail |

|----------|--------|

| Bundle React 1.4 MB | Aucun code splitting, aucun `React.lazy()` |

| 0 React Query/SWR | Pas de cache, re-fetch à chaque navigation |

| 0 `React.memo` | Re-renders inutiles |

| FAISS in-memory | Perdu au redémarrage (les index fichiers persistent mais le cache mémoire non) |

| 4 workers gunicorn | Rate limiter in-memory divisé par 4 |

---

## 4. UX — Note : 4/10 (dégradé)

| Problème | Détail |

|----------|--------|

| Teacher/Student dashboard | Toujours placeholder (hardcoded zeros) |

| `CourseBuilder.tsx` | **Orphelin** — 508 lignes, jamais importé |

| `App.tsx` | 4 imports morts (`AdminTokenPackagesPage`, `AdminAuditLogPage`, `CourseBuilderPage`, `LearnerPlayerPage`) |

| Routes teacher/student | Aucun role guard sur les sous-routes — un étudiant peut accéder aux pages enseignant |

| `PedagogicalAdminPage.tsx:106` | Vérifie `"pedagogical_admin"` en minuscule — bloque l'accès si le backend retourne en majuscule |

| `PedagogicalLeadPage.tsx:141` | Idem pour `"pedagogical_lead"` |

| `SchoolAdminLayout.tsx:21` | `"pedagogical_lead"` minuscule vs `toUpperCase()` dans les nav items — bug de visibilité |

| `App.tsx:168-169` | Route index `/dashboard` compare `"teacher"` et `"student"` en minuscule — échoue si role en majuscule |

| `AdminSettingsPage.tsx` | API keys chargées en clair dans l'état React — visibles dans DevTools |

| Toast timers | Pas de cleanup `setTimeout` sur unmount — fuites mémoire |

| `LoginPage.tsx:16` | `JSON.parse(localStorage)` sans try/catch |

| `AdminLayout.tsx:38` | `showNotifications` state sans UI correspondante |

| `AdminLayout.tsx:99` | "Deconnexion" — accent manquant |

---

## 5. FLUTTER — Note : 1/10 (dégradé)

| Critère | Précédent | Actuel |

|---------|:---------:|:------:|

| Fichiers dart | 15 | 15 |

| Lignes de code | ~2000 | 1717 |

| Screens | 6 | 6 |

| API couverte | 7 endpoints | 7 endpoints |

| android/ios | Absent | Absent |

| Tests | 0 | 0 |

| BLoC | Partiel | Partiel |

**Deux projets Flutter existent :**

- `flutter_app/` — 15 lignes, stub abandonné

- `mobile/` — 15 fichiers, 6 écrans, BLoC partiel

**Pas de progression** depuis le dernier audit. Toujours ~15% de parité avec React.

---

## 6. RAG — Note : 4/10 (amélioré)

| Critère | Précédent | Actuel |

|---------|:---------:|:------:|

| FAISS persistant | Non | Oui (fichiers `school_{id}.index`) |

| Filtrage par école | Non | Oui (index isolés par école) |

| Citation sources | Non | **Non** (`sources=[]` en dur) |

| Prompt injection | Basique | Regex (amelioré) |

| Multi-provider | Oui | Oui + MiniMax |

**Problème critique** : Les documents récupérés ont des métadonnées (`metadata.source`) mais elles ne sont jamais passées au client.

---

## 7. ACADEMY — Note : 5/10 (inchangé)

| Problème | Détail |

|----------|--------|

| `academy.py:531-568` | Scoring quiz multi-select incorrect — ne vérifie que la première bonne réponse |

| `academy.py:508` | Pas de vérification de `max_attempts` avant de commencer un quiz |

| `courses.py:166` | `TypeError` si `price_tokens` est `None` dans la comparaison |

| `catalog.py:40-43` | Filtre "gratuit" exclut les cours avec `price` = `NULL` |

---

## 8. TESTS — Note : 2/10 (inchangé)

| Emplacement | Fichiers | Tests |

|-------------|:--------:|:-----:|

| `backend/tests/` | 2 | 31 |

| `frontend/src/test/` | 3 | 26 |

| `mobile/` | 0 | 0 |

| **TOTAL** | **5** | **57** |

**Tests manquants** : AI/RAG, auth, payments, wallet, conversations, catalog, learner, pedagogical, teacher classes, media.

**Bug dans les tests** : `test_add_option_to_question` défini 2 fois (lignes 432 et 466).

---

## 9. DEVOPS — Note : 2/10 (légèrement amélioré)

| Composant | Précédent | Actuel |

|-----------|:---------:|:------:|

| `.gitignore` root | Absent | **Créé** |

| `.dockerignore` | Absent | **Créés** (backend + frontend) |

| `backup_db.ps1` | Absent | **Créé** |

| `.env.example` | Absent | **Créés** |

| `docker-compose.yml` | Secrets hardcodés | **Corrigé** (env_file + vars) |

| Alembic | Absent | **Toujours absent** |

| CI/CD | Mal placé | Toujours dans `backend/.github/` |

| Scripts ad-hoc | ~30 | **58** |

| Tests | ~5% | ~5% |

---

## 10. SCRIPTS AD-HOC — Note : 1/10

| Pattern | Nombre |

|---------|:------:|

| `add_*.py` | 11 |

| `fix_*.py` | 6 |

| `migrate_*.py` | 7 |

| `check_*.py` | 25 |

| `seed*.py` | 9 |

| **TOTAL** | **58** |

---

## NOTATION COMPARATIVE

| Domaine | Audit 1 | Audit 2 | Δ |

|---------|:-------:|:-------:|:─:|

| Architecture | 4 | 4 | — |

| Backend bugs | 6 | 3 | ▼▼▼ |

| Sécurité | 3 | 2 | ▼ |

| Performances | 3 | 3 | — |

| UX | 4 | 3 | ▼ |

| Flutter | 2 | 1 | ▼ |

| RAG | 3 | 4 | ▲ |

| Academy | 5 | 5 | — |

| Tests | 2 | 2 | — |

| DevOps | 2 | 2 | — |

| **Moyenne** | **3.9** | **3.1** | **▼** |

---

## CONCLUSION

Le code a **régressé** depuis le dernier audit. Les bugs de comparaison de rôles (`"SUPER_ADMIN"` vs `"super_admin"`) ont été corrigés dans `admin_chapters.py` mais **persistent dans 5 autres fichiers critiques** (`admin_courses.py`, `admin_lessons.py`, `admin_quizzes.py`, `learner.py`, `lms.py`). De nouvelles failles de sécurité ont été identifiées (promotions de rôle par un enseignant, path traversal, open redirect). Le Flutter n'a pas progressé. Le RAG s'est amélioré (FAISS persistant, isolation par école) mais ne retourne toujours pas les sources.